| AIRCONDITIONER | CÔNG TY TNHH ĐIỀU HÒA GREE (VIỆT NAM) Trụ sở chính: Lầu 19, Tòa nhà Flemington, 182, Lê Đại Hành, Phường Phú Thọ, TP.HCM Văn phòng ĐD: Lầu 12, Tòa nhà Việt Á, Số 9, Duy Tân, Phường Cầu Giấy, TP.HN Điện thoại: 028-6287.6538 FAX: 028- 6287.6539 |
| --- | --- |

BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN

人事行政周工作報告

(Tuần 02 tháng 06 năm 2026)

Tên nhân viên báo cáo: LÊ ĐỨC NAM

- CÁC QUY TRÌNH – QUY ĐỊNH TT; Nội dung; Các công việc thực hiện; Khó khăn/ Tồn đọng/Sai sót; Hướng giải quyết; T/g giải quyết. 1; ERP: - Following dự án - Hỗ trợ Mai Thi khi có yêu cầu về kỹ thuật (thêm các mã sản phẩm mới, phân quyền, điều chỉnh hệ thống) Xử lý dữ liệu ERP: - Hỗ trợ hệ thống bắt đầu chạy thử nghiệm từ dữ liệu thực tế. - Khởi tạo đối tượng (KH, NCC, NV…) - Khởi tạo sản phẩm, hàng hóa - Khởi tạo bảng giá mua - Khởi tạo bảng giá bán - Khởi tạo chương trình Khuyến mãi - Hỗ trợ phê duyệt tạm thời - Họp trao đổi các vấn đề phát sinh; Báo cáo tổng quan các vấn đề ERP: => Hỗ trợ phòng ban khởi tạo mã và đối tượng mới => Sếp Yang tổ chức họp: 15/06/2026 (15h00); - Link Issues List chi tiết: Quản lý vấn đề ERP Gree & ASoft; 08/06-13/06/2026. 2; HỆ THỐNG BẢO HÀNH - [Daily] Hỗ trợ và theo dõi hệ thống Bảo hành - [Daily] Hỗ trợ Bảo Hành cập nhật Model import để được import vào hệ thống - [Daily] Hỗ trợ Nhẫn và Phượng MKT cập nhật sản phẩm qua Dàn lạnh để có thể kích hoạt bảo hành - [Daily] Hỗ trợ Vũ XNK cập nhật Model Import Hồ Sơ Máy - [Daily] Hỗ trợ Phượng CAC cập nhật Model Import Hồ Sơ Máy - [Monthly] Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu cuối kỳ báo cáo (Ngày 26 hàng tháng) - [Monthly] Khóa + Mở phân quyền Đánh giá tuân thủ hàng tháng (Nhóm Trưởng phòng và KTV Gree (Ngày 26 - Ngày 5 tháng sau); Form 1: Khai báo Model phân loại chi phí bảo hành [] Form 2: Khai báo mã linh kiện mới [] Form 3: Yêu cầu điều chỉnh tồn kho hệ thống [] Form 4: Đăng ký thông tin trạm bảo hành mới [] Form 5: Đăng ký tài khoản user nội bộ Gree [] Form 6: Khai báo Model cho Import Hồ sơ máy [] Form 7: Admin ghi nhận nội dung hỗ trợ (Admin Logs) [] Form 8: Import bảng giá linh kiện [] Form 9: Khai báo danh mục chi phí [] Form 10: Yêu cầu tổng hợp (Khác) []; - #TICKET FORM Y/C https://namgree.streamlit.app/ - Task File quản lý vấn đề đang xử lý (Issues) [GREE-BSC] Quản lý issues và yêu cầu nâng cấp Gree & BSC - LOGS Cập nhật Server Hệ thống bảo hành: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJ-Cm9_m0cy4c7q_2ZRhJY0DDiN0n7E7RsA0ICb0xkc/edit?gid=0#gid=0; 08/06-13/06/2026. 3; GREE APP - Hỗ trợ và theo dõi hệ thống Gree App và Website - Hỗ trợ TICKET theo yêu cầu; 1. Cập nhật Server Coding Gree App: 2. Khai báo user nội bộ: 3. Quá trình bàn giao Gree App: - Trao đổi làm việc với nhà cung cấp AEGONA - Tìm hiểu làm hệ thống song song trên nền tảng website 4. Hỗ trợ TICKET; - LOGS Cập nhật server Gree App - link chi tiết: [Gree-IT] GreeApp System Update Log 2025 - LOGS Cập nhật Admin Gree App - link chi tiết: GreeApp - Logs Cập nhật Admin - FORM Khai báo User nội bộ: [Gree-IT] Form Y/c khởi tạo tài khoản user nội bộ; 08/06-13/06/2026. 4; CÔNG VIỆC IT CƠ BẢN - IT Support: Hỗ trợ phòng ban các công việc IT khi có yêu cầu; - Kiểm tra, di dời máy, hỗ trợ một số công việc IT Helpdesk.; 08/06-13/06/2026. - CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ NÊU TUẦN TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TT; Nội dung; Người giải quyết trực tiếp; Yêu cầu; Ghi chú. - KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN SAU Nội dung công việc; Người thực hiện; Yêu cầu kết quả đạt được; Thời gian thực hiện; Ghi chú. T2; T3; T4; T5; T6; T7. 1; ERP: - Hỗ trợ hệ thống bắt đầu chạy thử nghiệm từ dữ liệu thực tế. - Khởi tạo đối tượng (KH, NCC, NV…) - Khởi tạo sản phẩm, hàng hóa - Khởi tạo bảng giá mua - Khởi tạo bảng giá bán - Khởi tạo chương trình Khuyến mãi - Hỗ trợ phê duyệt tạm thời - Họp trao đổi các vấn đề phát sinh; Nam Lê; x; x; x; x; x; x; 15/06-20/06/2026. 2; Hệ Thống Bảo Hành: - [Daily] Hỗ trợ và theo dõi hệ thống Bảo hành - [Daily] Hỗ trợ Bảo Hành cập nhật Model import để được import vào hệ thống - [Daily] Hỗ trợ Nhẫn và Phượng MKT cập nhật sản phẩm qua Dàn lạnh để có thể kích hoạt bảo hành - [Daily] Hỗ trợ Vũ XNK cập nhật Model Import Hồ Sơ Máy - [Monthly] Hỗ trợ kiểm tra dữ liệu cuối kỳ báo cáo (Ngày 26 hàng tháng) - [Monthly] Khóa + Mở phân quyền Đánh giá tuân thủ hàng tháng (Ngày 26 - Ngày 5 tháng sau) - Nâng; x; x; x; x; x; x; 15/06-20/06/2026. 3; Gree App và Website: - Hỗ trợ và theo dõi hệ thống Gree App và Website. - Tổng quát lại các nội dung công việc Gree App đang vận hành - Họp nội bộ đề xuất các phương án sắp xếp và tiếp nhận Gree App - Phương training nghiệp vụ Gree App (Nam, Thảo Loan) - Review file với chị Thảo; x; x; x; x; x; x; 15/06-20/06/2026. 4; IT Support: - Hỗ trợ phòng ban các công việc IT khi có yêu cầu; x; x; x; x; x; x; 15/06-20/06/2026. - KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ - Tình hình thực hiện công việc: Theo quy định của quy trình: × Không theo quy định của quy trình: ◻ - Chất lượng công việc chung: Tốt: ◻ Khá: × TB: ◻ - Sự phối hợp của các cá nhân/đơn vị liên quan: Nhiệt tình: × Thái độ chưa tốt (kể tên): ◻